|  |  | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Į | 2021-04-19 | Nr. | S-2021-1967 |

Lietuvos Respublikos Seimo

Ateities komitetui

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ATEITIES KOMITETO SPRENDIMO (LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ATEITIES KOMITETO 2021-04-16 POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 122-P-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, vykdydama Ministrės Pirmininkės pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2021 m. balandžio 21 d. rezoliucija Nr. S-1240, ir Vyriausybės kanceliarija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto pateiktus klausimus dėl esamos viešojo sektoriaus skaitmenizavimo situacijos ir skaitmenizavimo politikos ir teikia šią prašomą informaciją apie šalies duomenų atvėrimo ir realios viešojo sektoriaus skaitmenizavimo strategijos eigą.

I. Seimo Ateities komiteto 2021 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolo sprendimo 1 punkte prašoma pateikti išsamią informaciją apie šalies duomenų atvėrimo ir realios viešojo sektoriaus skaitmenizavimo strategijos eigą, nurodant konkrečias institucijas (jų padalinius), dalyvaujančias šalies viešojo sektoriaus skaitmenizavimo strategijos įgyvendinimo procese ir jų atsakomybių pasidalijimą, detalizuojant problemas, su kuriomis susiduriama duomenų atvėrimo ir valstybės skaitmeninės transformacijos kontekste, bei siūlomus šių problemų sprendimo būdus. Atsakydami teikiame šią informaciją.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri yra atsakinga už skaitmeninės politikos formavimą, pavesta įgyvendinti šiuos su valstybės skaitmeninimu susijusius darbus, numatytus Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Planas):

- 5.1.15 p. „Konsoliduoti elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų sritis“, įgyvendinimo terminas – 2022 m. II ketv.;

- 5.1.16 p. „Įvertinti valstybės informacinių išteklių valdymo teisinio reguliavimo tobulinimo galimybes“, įgyvendinimo terminas – 2023 m. IV ketv.;

- 9.2.1 p. „Sudaryti sąlygas įteisinti už institucijos vidinės skaitmeninės darbotvarkės strategijos formavimą atsakingo skaitmeninės transformacijos vadovo (angl. Chief Digital Officer) vaidmenį“, įgyvendinimo terminas – 2023 m. II ketv.;

- 9.2.3 p. „Įgyvendinti naują valstybės IT paslaugų centralizacijos etapą, išplečiant paskirto IT paslaugų teikėjo funkcijas taip, kad jos apimtų taikomųjų IT programų priežiūrą“, įgyvendinimo terminas – 2021 m. IV ketv.;

- 9.2.5 p. „Sukurti valstybės duomenų architektūrą (centralizuotus visų valstybėje tvarkomų duomenų aprašus), nustatyti jos valdysenos modelį ir užtikrinti jo įgyvendinimą“, įgyvendinimo terminas – 2022 m. I ketv.;

- 9.2.8 p. „Sukurti valstybės informacinių išteklių, atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kokybės vertinimo ir skatinimo ekosistemą“, įgyvendinimo terminas – 2022 m. II ketv.;

- 9.2.9 p. „Suprojektuoti siekiamą nacionalinę informacinių technologijų architektūrą“, įgyvendinimo terminas – 2022 m. II ketv.;

- 9.2.13 p. „Sudaryti galimybę Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) paslaugomis naudotis platesniam vartotojų ratui“, įgyvendinimo terminas – 2024 m. II ketv.

Atsižvelgdama į šiuos Plano darbus ir nustatytus jų įgyvendinimo terminus, Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiuo metu atlieka šiuos konkrečius veiksmus:

- Įgyvendinant Plano 5.1.15 papunktį, numatyta iki 2022 m. II ketv. perduoti elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų sričių politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas vienai ministerijos, t. y. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, valdymo sričiai, paskirti už šios politikos įgyvendinimą atsakingas institucijas ir nustatyti jų funkcijas.

Šiuo metu elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos formavimas ir įgyvendinimas yra atskirti, t.  y. šių sričių teisinį reglamentavimą atlieka dvi atskiros institucijos – Susisiekimo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija, todėl neužtikrinamas nurodytų politikų įgyvendinimo koordinavimas ir ekonomiškumas, o tai sudaro prielaidas skaitmeninės rinkos susiskaidymui, į vartotojus orientuotų ir jiems patogių naudoti įrankių stokai, nepakankamam tarpvalstybinių elektroninių paslaugų teikimui. Visa tai mažina visuomenės pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis vidaus rinkoje.

Siekdama užtikrinti aiškų, nuoseklų ir sklandų elektroninės atpažinties politikos įgyvendinimą, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nuostatų laikymąsi bei elektroninės atpažinties rinkos veikimą ir sudaryti galimybę verslui dalyvauti elektroninės atpažinties ekosistemoje, Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiuo metu rengia Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 1, 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 42 straipsniais, V1, V2, V3 skyriais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo Nr. XIII-1120 pakeitimo projektas).

Įstatymo Nr. XIII-1120 pakeitimo projekte, be elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo sričiai, taip pat numatytos už elektroninės atpažinties politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos (tokiomis institucijomis galėtų būti Ryšių reguliavimo tarnyba ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos), įtvirtintos šių institucijų funkcijos. Be to, Įstatymo Nr. XIII-1120 pakeitimo projekte reglamentuojama kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugos teikėjų priežiūra, kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugos teikėjų pareigos ir atsakomybė, taip pat kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių tinkamumo naudoti, teikiant viešąsias elektronines paslaugas, reikalavimai.

Šiuo metu elektroninės atpažinties politikos formavimą Lietuvoje de facto atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerija, todėl Vidaus reikalų ministerija šioms funkcijoms atlikti jau yra perdavusi vieną papildomą etapą, finansuojamą valstybės biudžeto lėšomis.

Priėmus Įstatymo Nr. XIII-1120 pakeitimo projektą, bus sudaryta išbaigta ir nuosekli elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų reguliavimo sistema ir sudarytas pagrindas veikti elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkai, reglamentuoti su šių paslaugų teikimu susiję teisiniai santykiai.

Pakeistas teisinis reglamentavimas leistų sklandžiai funkcionuoti elektroninės atpažinties rinkai, suteiktų jai stabilumo bei sudarytų prielaidas, kuriant sudėtines viešąsias paslaugas, kurios būtų patrauklios gyventojams ir verslui, naudoti inovatyvius technologinius sprendimus, kartu užtikrinant reikiamą jų saugumo lygį. Svarbu paminėti, kad inovatyvių ir saugių technologinių sprendimų kūrimas bus finansuojamas iš lėšų, numatytų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtai 2021–2030 m. valstybės skaitmeninimo plėtros programai (toliau – VSPP).

2.	Vyriausybė tęsia pradėtus informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros konsolidavimo darbus – Plano 9.2.3 papunkčiu Ekonomikos ir inovacijų ministerijai iki 2021 m. IV ketv. pavesta įgyvendinti naują valstybės IT paslaugų centralizacijos etapą, išplečiant paskirto IT paslaugų teikėjo funkcijas taip, kad jos apimtų taikomųjų IT programų priežiūrą. Siekdama įgyvendinti šią priemonę, Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo“ projektą. Šiuo nurodyto Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektu siūloma į tolesnį valstybės IT infrastruktūros konsolidavimo etapą, prasidėsiantį 2021 m. liepos 1 d., įtraukti net 53 valstybės institucijas. Atsižvelgiant į tai, kad iki kito IT infrastruktūros konsolidavimo etapo liko labai mažai laiko, nuostatos dėl valstybės IT paslaugų teikėjo funkcijų išplėtimo bus įtvirtintos vėliau, t. y. numatoma parengti dar vieną pirmiau nurodyto Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą, kurį planuojama pateikti Vyriausybei 2021 m. IV ketv. Nuostatos dėl valstybės IT paslaugų teikėjo funkcijų išplėtimo įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.

Šiuo metu viešojo sektoriaus valdoma IT infrastruktūra ir jos plėtra yra decentralizuota, t. y. kiekviena institucija savo funkcijoms atlikti reikalingą IT infrastruktūrą valdo savarankiškai, todėl neišnaudojami kitų institucijų sukurti IT sprendimai ir jų integralumo galimybės, o investicijos, skirtos tam tikrai institucijos IT infrastruktūros daliai plėtoti, dažnai yra perteklinės. Be to, esant tokiai situacijai, viešojo sektoriaus institucijos dažnai susiduria su žmogiškųjų, finansinių ar techninių išteklių trūkumo iššūkiais. Siekiant suvienodinti valstybės IT infrastruktūros valdymo procesus ir sumažinti jų įsigijimo bei palaikymo sąnaudas, 2020 m. Vyriausybė priėmė sprendimą konsoliduoti Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų (toliau – valstybės institucijos) patikėjimo teise valdomą IT infrastruktūrą. Įgyvendinant šį sprendimą pradėta kurti bendro naudojimo IT infrastruktūra, kuria valstybės institucijos naudojasi kaip IT paslaugomis. IT paslaugas valstybės institucijoms teikia Vyriausybės paskirtas IT paslaugų teikėjas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Siekiant sklandaus valstybės IT infrastruktūros konsolidavimo proceso, valstybės institucijų IT infrastruktūra konsoliduojama palaipsniui, t. y. kiekvienais metais atrenkamos valstybės institucijos, kurios įtraukiamos į kitą IT infrastruktūros konsolidavimo etapą. Šiuo metu IT infrastruktūros konsolidavimo procese dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Pagrindinė problema, su kuria susiduriama IT infrastruktūros konsolidavimo metu, – tai valstybės institucijų nenoras atiduoti valstybės informacinių išteklių priežiūros funkcijas ir perkelti etatus IT paslaugų teikėjui. Dėl to IT infrastruktūros konsolidavimo procesas užsitęsė ilgiau, nei buvo planuota, o IT paslaugų teikėjas susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu.

3.	Siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas), 1.6 uždavinį „Skatinti valstybės skaitmeninimą“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė VSPP. VSPP nustatytos pagrindinės nepakankamo valstybės skaitmeninimo priežastys: neefektyvus valstybės informacinių išteklių valdymas, sąveikumas ir nepakankamai efektyvus jų kibernetinio saugumo lygis; bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie leistų pasinaudoti inovatyviomis ir saugiomis paslaugomis bei jas kurti, trūkumas; ribotas viešojo sektoriaus duomenų prieinamumas ir pakartotinio jų panaudojimo įgalinimas; socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninių įgūdžių stoka.

Siekiant panaikinti šias priežastis, VSPP bus įgyvendinami konkretūs darbai, susiję su valstybės informacinių išteklių konsolidavimu, techninių sprendimų, leidžiančių kurti bei naudotis inovatyviomis ir saugiomis paslaugomis, kūrimu, duomenų atvėrimo ir automatizuotų duomenų atvėrimo įrankių kūrimu, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių (vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų ir pan.) skaitmeninių įgūdžių didinimu. Šiuos darbus numatoma finansuoti Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 2021–2027 m. veiksmų programos Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, valstybės biudžeto lėšomis, kitomis tarptautinės paramos lėšomis (pvz., 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos lėšomis).

Pažymėtina, kad, priėmus Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą ir Nacionalinį pažangos planą, iš esmės pasikeitė strateginio planavimo modelis, todėl VSPP turinys negali apimti visos skaitmeninimo srities, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija neturi įgaliojimų ir priemonių horizontaliai koordinuoti skaitmeninimo srities. Atsižvelgiant į tai, prie VSPP įgyvendinimo prisidės Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (švietimo sistemos tobulinimo srityje), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (darbuotojų kompetencijų stiprinimo srityje), Vidaus reikalų ministerija (viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kūrimo srityje), Krašto apsaugos ministerija (kibernetinio saugumo srityje), Ryšių reguliavimo tarnyba (patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje) ir Kultūros ministerija (kultūrinio turinio skaitmeninimo srityje).

4.	Ekonomikos ir inovacijų ministerija atkreipia dėmesį, kad, nors atvirų duomenų srityje ir padaryta nemaža pažanga (atvirų duomenų politiką ir jos praktinį įgyvendinimą vertinančiame Europos atvirų duomenų brandos 2020 m. tyrime Lietuva užėmė 11 vietą, pakilusi net 13 vietų aukščiau), vis dar susiduriama su šiomis pagrindinėmis problemomis:

- Esamas teisinis reglamentavimas neužtikrina prievolės atverti duomenis.

- Institucijos nežino kokius duomenis valdo – nėra ką atverti.

- Duomenų atvėrimas vertinamas kaip papildoma našta.

- Duomenų fragmentacija, žema kokybė, aprėpties problema – kiek duomenų atverti?

- Duomenų atvėrimo raštingumo ir kompetencijų trūkumas – neaišku, ką atverti ir kodėl reikia atverti?

- Prisidengiama asmens duomenų apsauga BDAR kontekste.

Nurodytos problemos sprendžiamos šiais būdais:

1) Ekonomikos ir inovacijų ministerija, būdama atsakinga už duomenų pakartotinio naudojimo politikos formavimą ir siekdama spręsti minėtas problemas, atlieka šiuos veiksmus:

a) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 patvirtintos Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bf2218048d311eb8d9fe110e148c770). Rekomendacijų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas veiksmingam pakartotiniam duomenų panaudojimui ir padėti viešojo sektoriaus institucijoms atverti duomenis:

–	paskirti asmenį, atsakingą už institucijos duomenų atvėrimo organizavimą (koordinatorių), ir pavesti jam organizuoti ir įgyvendinti duomenų atvėrimą;

–	nustatyti duomenų atvėrimo uždavinius bei prioritetus ir juos įgyvendinti;

–	apibrėžti institucijų duomenų atvėrimo organizavimo ir parengimo procedūras;

–	vienodinti duomenų atvėrimo procesą.

Be to, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama praktiškai padėti viešojo sektoriaus institucijoms įgyvendinti Rekomendacijas, 2021 m. kovo 5 d. organizavo Atvirų duomenų dirbtuves (https://www.youtube.com/watch?v=CW7nl1dkIro) kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu. Atvirų duomenų dirbtuvių  tikslas – padėti viešojo sektoriaus institucijoms suprasti, kas yra atviri duomenys, supažindinti su jų nauda, pristatyti pagrindinius duomenų atvėrimo žingsnius ir pademonstruoti patį duomenų atvėrimo procesą. Atvirų duomenų dirbtuvėse dalyvavo daugiau kaip 400 viešojo sektoriaus institucijų darbuotojų.  Gausiai užduodami dalyvių klausimai tik patvirtino, kad atvirų duomenų tema aktuali, o tokių dirbtuvių organizavimas turi būti nuolatinis procesas;

b) parengė ir šiuo metu derina su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo projektas), kuriuo siekiama įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.

Įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo projektu siekiama reglamentuoti ne tik viešojo sektoriaus institucijų, bet ir valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kompetenciją dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, papildyti teisinį reguliavimą nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio naudojimo sąlygų, papildyti nuostatas dėl dokumentų parengimui ir pateikimui pakartotinai naudoti keliamų reikalavimų atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų pažangą bei siekiant skatinti skaitmenines inovacijas, ypač dirbtinio intelekto srityje.

Įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo projektas yra tiesiogiai susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 10.3 projekto „Dereguliacija ir geresnis verslo klimatas“ 10.3.5 iniciatyvos „Atviri duomenys – naujos galimybės verslui ir žmonėms“ įgyvendinimu.

Priėmus Įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo projektą, taip pat bus sudarytos prielaidos, tiesiogiai prisidedančios prie Nacionaliniame pažangos plane nustatyto 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ pažangos 1.6 uždavinio „Skatinti valstybės – viešojo sektoriaus, ekonomikos ir visuomenės – skaitmeninimą, kurti sprendinius, leidžiančius verslo įmonėms, viešajam sektoriui ir akademinei bendruomenei naudotis reikiamomis skaičiavimo, duomenų tvarkymo ar kibernetinio saugumo galimybėmis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie ateinančius technologinius pokyčius ir įgalinti valstybę prie jų prisitaikyti“ įgyvendinimo.

2) Informacinės visuomenės plėtros komitetas, būdamas atsakingas už duomenų pakartotinio naudojimo politikos įgyvendinimą, vykdo ES lėšomis finansuojamą atvirų duomenų projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ (toliau – Atvirų duomenų projektas).

Atvirų duomenų projekto I etape parengta atvirų duomenų ekosistema – 2020 m. sukurtas Atvirų duomenų portalas https://data.gov.lt/ (toliau – Portalas), atverti 5 bandomųjų institucijų –Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Švietimo informacinių technologijų centro – duomenys. Šiuo metu Portale publikuojama 1 215 duomenų rinkinių. Portalas skirtas tiek viešojo sektoriaus institucijoms, tiek  verslui. Viešojo sektoriaus institucijos Portale gali atlikti savo tvarkomų atvirų duomenų rinkinių inventorizaciją, planuoti atvirų duomenų rengimą, formuoti duomenų rinkinių metaduomenis, panaudoti Portale pateikiamus duomenų transformavimo įrankius ir suformuoti atvirų duomenų rinkinius, skirtus publikuoti ir naudoti. Portalas skirtas ir atvirų duomenų naudotojams – jie gali lengvai rasti reikiamus duomenų rinkinius, teikti pastabas dėl jau publikuotų duomenų rinkinių papildymo ar patikslinimo, registruoti atvertinų duomenų poreikį, dalytis inovatyviais duomenų taikymo ir analizės sprendimais, teikti kitus pasiūlymus ir integruoti atvertus duomenis automatizuotu būdu per API. Atvirų duomenų projekto I etape įgyvendintos integracijos su šiomis sistemomis: VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma), Google Translate API, EDP (Europos duomenų portalu), geoportal.lt portalu.

Šiuo metu vykdomas Atvirų duomenų projekto II etapas – tęsiami viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo darbai. Iki 2023 m. numatoma atverti daugiau kaip 400 naujų didelės paklausos duomenų rinkinių iš 50 viešojo sektoriaus institucijų. Duomenų rinkiniai iš karto bus pasiekiami ne tik per Portalą, bet ir per Europos duomenų portalą.

Papildomai pažymime, kad, siekiant efektyviai išnaudoti valstybės turimus techninius pajėgumus ir Atvirų duomenų projekto veiklas vykdyti operatyviau, į Atvirų duomenų projektą kaip partneris įtrauktas Lietuvos statistikos departamentas, valdantis Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. Atvirų duomenų projekte bus naudojami Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos techniniai pajėgumai vykdant duomenų rinkinių duomenų transformavimo iš pirminių šaltinių į atvirų duomenų saugyklą darbus.

3) Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, sprendžiant pirmiau išvardytas problemas, į Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 2021–2026 m. projektą įtraukta reforma „Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys“. Reformos įgyvendinimas užtikrins efektyvų duomenų valdymą, leidžiantį išvengti sprendimų dubliavimo. Taip bus racionaliai naudojami finansiniai ištekliai, gerinama duomenų kokybė, efektyviai valdomos asmens duomenų pažeidžiamumo rizikos, inventorizuojami duomenys, įgyvendinamos duomenų pakartotinio naudojimo galimybės. Reformos tikslinė grupė yra viešojo valdymo institucijos, mokslas, verslas ir visuomenė plačiąja prasme. Įgyvendinant reformą planuojamos tiesioginės viešosios investicijos, kurios leis sukurti valstybės duomenų architektūros modelį ir jo valdymo priemones bei išplėsti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos publikuojamų duomenų skaičių, panaudojant 376 informacinius išteklius, sukuriant prielaidas pakartotinai naudoti duomenis visose valstybės informacinėse sistemose bei registruose ir atverti juos visuomenei, verslui ir mokslui. Investicijos planuojamos ir nuolat atnaujinamo valstybės duomenų žemėlapio sukūrimui. Realaus laiko duomenų mainų ekosistemos funkcionavimui užtikrinti taip pat planuojama investicija į Euroconnector, kuris užtikrintų efektyvius duomenų mainus ir reikšmingai taupytų medžiagų bei darbo sąnaudas šalies ūkyje.

II. Seimo Ateities komiteto 2021 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolo sprendimo 2 punkte prašoma informuoti apie kompetencijų centro įkūrimo stadiją ir planuojamus būdus bei priemones sparčiam jo įveiklinimui.

Vyriausybės kanceliarija rengia kompetencijų centro veiklos modelio koncepcijos projektą, apimantį kompetencijų centro vietą institucinėje sąrangoje, veiklos modelį ir veiklai pradėti reikalingų kompetencijos sričių struktūrą. Numatoma nuo 2021 m. gegužės pradėti šio modelio aptarimus su suinteresuotomis šalimis ir iki 2021 m. liepos parengti kompetencijų centro veiklos modelio koncepciją.

Siekiant šį kompetencijų centrą kuo sparčiau įveiklinti, numatoma pradiniame etape formuoti padalinį Vyriausybės kanceliarijoje; panaudoti šiuo metu viešajame sektoriuje turimas IT infrastruktūros architektūros, saugos architektūros kompetencijas, įtraukiant Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertus į centro veiklą; pasitelkti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų architektūros, duomenų architektūros ir vartotojų patirčių valdymo ekspertus, įsigyjant reikalingos kompetencijos ekspertų paslaugas iš rinkos.

Vyriausybės kanclerė	Giedrė Balčytytė

Diana Seredokaitė, tel. +370 668 42094; +370 706 63770, el. p. diana.seredokaite@lrv.lt